План работ по благоустройству территории МОУ « Лицей № 7 «

на 2009 год.

| № п/п | Вид работы | Период исполнения | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1 | 01.04-30.04 |  |
| 1 | Работа классов на закреплённых участках. | До 30.04 | 6-10 классы Кл.рук. |
| 2 | Уборка прошлогоднего сухостоя. | До 25.04 | 6-10 классы. Кл.рук. |
| 3 | Обрезка деревьев и кустарников. Побелка деревьев. | До 21.04 | Труд. Отряд 9-х классов. Бевзюк Б.А. |
| 4 | Очистка фундаментов от поросли. | До 21.04 | 6-7 классы. Вострухина М.Н. |
| 5 | Очистка бордюров, дорожек, побелка бордюров. | До 30.04 | Труд. Отряд 9-х Кл. Бевзюк Б.А. |
| 6 | Сбор семян. Выращивание рассады. | Март-апрель | 6-7 классы. Вострухина М.Н. |
| 7 | Покраска фасадов | До 18.04 | Парламент лицея |
| 8 | Проведение конкурса детских проектов ландшафтного дизайна. | До 10.04 | 6-7 классы. Вострухина М.Н. |
| 9 | Перекопка цветников. | До 25.04 | Родители 5-6 классов. |
| 10 | Акция « Плодородная Земля лицею» | 15.04-22.04 | Парламент лицея Данилова Н.А. |
| 11 | Акция « Цветы лицею» | 15.04-30.04 | Заворотная И.А. |
| 12 | Проведение праздника « День Земли». Неделя экологии. | 20.04-24.04 | Данилова Н.А. Заворотная И.А. |
| 13 | Организация и проведение субботника. | 04.04,11.04,18.04 | Данилова Н.А. |
| 14 | Отражать выполнение плана по благоустройству в лицейской печати. | апрель | Куликова Т.Н. |
|  | Этап 2 | 01.05-01.06 |  |
| 15 | Посадка рассады цветочно-декоративных культур. | май | Вострухина М.Н. Заворотная И.А. |
| 16 | Покраска ограждений. | До 01.06 | Родители начальных классов. Бевзюк Б.А. |
| 17 | Акция « Рассада лицею» | 04.05-29.05 | Носкова С.А. |
| 18 | Оформление цветников. | До 29.05 | Родители 5-6кл. Кл.рук. |
| 19 | Уход за цветниками: полив, рыхление. | До 29.05 | Вострухина М.Н. |
| 20 | Покос травы. | До 01.06 | Родители. Бевзюк Б.А. |
|  | Этап 3 | 01.06-15.08 |  |
| 21 | Уход за цветниками: полив, рыхление, прополка. | Июнь, июль, август |  |